## Slide 1
Structuration des parties prenantes selon la phase du projet: chapitre 4.2
Installateurs de chauffage
Conseil en énergie
Phases
Idée – objectifs
Étude préliminaire pour la faisabilité
Intérêt?
Projet de construction et appel d’offres
Avant-projet avec variantes
Variante ?
Réalisation
Attribution à?
Optimisation de l’exploitation
Remise ok?
Exploitation normale ?
Exploitation
Investisseur
Maître de l’ouvrage
Planificateur
Planificateur
Planificateur
Faisable ?
Initiateur, donneur d’idée
Client clé
Client clé
Autres clients
Autorités de planification
Autorités d’autorisations
Riverain
Riverain
Riverain
oui
oui
X
Y
ok
début
Phases
Décisions
Étapes
Parties prenantes
Représentants des médias
Organisations de la société civile
1
Planificateur
Contracteur
Exploitant
Client clé
2
2
3
4
6
7
9
9
10
Organisations de la société civile
Conseil en énergie
5
5
Fournisseur de gaz
Fournisseur de gaz
8
Représentants des médias
Représentants des médias
Lancement
Étude préliminaire
Plan d’étude – avant-projet
Planification détaillée – Projet de construction, attribution
Réalisation, remise
Optimisation de l’exploitation
Exploitation, gestion