## Slide 1
Organiser des échanges avec les parties prenantes: chap. 8.2
Phases
Lancement
Étude préliminaire
Plan d’étude – avant-projet
Planification détaillée – Projet de construction, attribution
Réalisation, remise
Optimisation de l’exploitation
Exploitation, gestion
Envoyer des
informations
Recevoir des
informations
Participer
Agir
Signature déclaration d’intention, contrat préliminaire
Signature contrat
Dialogue, retours sur le projet  Le client clé s’identifie au projet
Clarification des besoins du client
Le client clé donne des idées pour optimiser l’exploitation
Retours de l’exploitation
Clarifications pour la planification détaillée
Informations sur la construction
Informations actuelles sur le projet
Propriétaire du projet A (responsable des processus)
Client clé B
Quatre niveaux
d’interaction
Ligne: exemple d’interactions entre la propriétaire du projet A et le client clé B au cours des phases
12
11
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1

## Slide 2
Organiser des échanges avec les parties prenantes: chap. 8.2
Phases
Lancement
Étude préliminaire
Plan d’étude – avant-projet
Planification détaillée – Projet de construction, attribution
Réalisation, remise
Optimisation de l’exploitation
Exploitation, gestion
Envoyer des
informations
Recevoir des
informations
Participer
Agir
Signature déclaration d’intention, contrat préliminaire
Signature contrat
Dialogue, retours sur le projet  Le client clé s’identifie au projet
Clarification des besoins du client
Le client clé donne des idées pour optimiser l’exploitation
Retours de l’exploitation
Clarifications pour la planification détaillée
Informations sur la construction
Informations actuelles sur le projet
Propriétaire du projet A (responsable des processus)
Client clé B
Quatre niveaux
d’interaction
Ligne: exemple d’interactions entre la propriétaire du projet A et le client clé B au cours des phases
12
11
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1